SESSION 5: SPRINT REVIEW, DEMO & RETROSPECTIVE

BÀI 1: Ứng dụng Đặt Lịch Khám Bệnh Online

1.  Product Owner (PO):
- Trong Sprint này, mục tiêu là hoàn thành tính năng Đặt lịch khám nhanh. Nhóm đã hoàn thành các task: hiển thị danh sách bác sĩ, chọn khung giờ trống và xác nhận đặt lịch.

2. Developer (Dev):
- Em xin demo tính năng chọn khung giờ:

- Người dùng chọn bác sĩ → hệ thống tự động lọc các giờ còn trống.

- Khi chọn một giờ, hệ thống khóa slot để tránh trùng lịch.

- Sau khi xác nhận, lịch hẹn xuất hiện trong ‘Lịch cá nhân’ của bệnh nhân.

3. Stakeholder:
- Tính năng chạy ổn định.

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

Câu chuyện người dùng :
Là một trưởng phòng vận hành,
tôi muốn xem thống kê hoạt động theo từng ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
để tôi có thể kiểm tra chi tiết và đánh giá hiệu suất chính xác hơn.

Mô tả yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirement):
Hệ thống cần bổ sung các bộ lọc thời gian theo ngày cụ thể và 24 giờ gần nhất tại màn hình thống kê. Khi người dùng chọn bộ lọc, dữ liệu phải hiển thị đúng theo khoảng thời gian đó, thay vì chỉ gộp theo tuần như hiện tại.

b. Acceptance Criteria

| ID | Acceptance Criteria (Given – When – Then) |
| --- | --- |
| AC1 | Given người dùng ở màn hình thống kê When chọn một ngày (ví dụ 03/11) Then hệ thống hiển thị thống kê đúng trong ngày đó |
| AC2 | Given người dùng bật bộ lọc “24 giờ gần nhất” When áp dụng lọc Then hệ thống hiển thị dữ liệu từ hiện tại lùi 24 giờ |
| AC3 | Given bộ lọc bất kỳ được chọn When kết quả được hiển thị Then dữ liệu phải rõ ràng theo từng ngày, không bị gom chung theo tuần |

Bài 3:

- Xây dựng timeline

| Ngày | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Sprint planning |
| 2 | Csdl |
| 3 | API chức năng quản lí môn học |
| 4 | Bug API không upload được ảnh |
| 5 | Fix lỗi API không upload đc ảnh |
| 6 | Xây dựng UI quản lí môn học |
| 7 | Validate thêm sủa xóa môn học |
| 8 | Bug UI về vấn đề vỡ giao diện |
| 9 | Fix lỗi về vấn đề vỡ giao diện |
| 10 | Ghép nối UI với API |
| 11 | Test trải nghiệm người dùng |
| 12 | Gặp lỗi về vấn đề lọc thong tin |
| 13 | Sửa lỗi về vấn đề lọc |
| 14 | Review hoặc release demo |

Sự kiện 1  5: Làm BE API về quản lí môn học:

- Mô tả:

- Làm API để thực hiện chức năng thêm sửa xóa heeinr thị danh sách môn học và trả về dữ liệu

- ảnh hưởng:

- Chậm tiến độ vì lỗi

- Bài học rút ra:

- Test kĩ trước khi bàn giao

Sự kiện 6  9: Làm về giao diện người dùng quản lí môn học

- Mô tả:

- Làm giao diện quản lí môn học gồm bảng hiển thị thông tin môn học, các thanh điều hướng và thao tác (lọc, tìm kiếm,..) và các nút tác vụ (sửa xóa thêm) + modal form thêm mới hoặc sửa và phân trang

- ảnh hưởng:

- Trải nghiệm người dùng ko tốt vì vỡ giao diện

Sự kiện 1014: Tích hợp & Kiểm thử tính năng quản lý môn học

Mô tả:

- Từ ngày 10, nhóm bắt đầu ghép nối giao diện quản lý môn học với API (thêm – sửa – xóa – phân trang).

- Ngày 11 tiến hành test trải nghiệm người dùng thực tế: thử thêm môn học, sửa thông tin, tìm kiếm và phân trang.

- Ngày 12 phát hiện lỗi chức năng lọc thông tin không hoạt động đúng (lọc sai theo từ khóa và không cập nhật theo bộ môn).

- Ngày 13 thực hiện sửa lỗi lọc và tối ưu tốc độ load danh sách môn học.

- Ngày 14 thực hiện Sprint Review và release bản demo cho Stakeholder kiểm tra.

Ảnh hưởng:

- Tích cực: Sản phẩm hoàn thiện hơn, giao diện + backend hoạt động đồng bộ.

- Tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực là mất thêm thời gian sửa lỗi bộ lọc nên cập nhật backlog muộn hơn dự kiến.

Bài học rút ra:

- Cần lên test-case sớm và kiểm thử song song trong quá trình phát triển để tránh dồn lỗi cuối Sprint.

(Về làm tiếp)

Bài 4:

- Nên chọn Mad – Sad – Glad vì:

Mad – Sad – Glad phù hợp nhất trong bối cảnh team đang “kẹt cảm xúc”, căng thẳng và thiếu kết nối. Kỹ thuật này giúp từng thành viên xả bớt những bức xúc (Mad), chia sẻ các nỗi buồn hoặc lo lắng (Sad), đồng thời gợi lại những điểm tích cực đang dần bị quên đi (Glad). Qua đó, Scrum Master dễ dàng khơi gợi sự chia sẻ thật, làm nhẹ tâm lý và tạo lại sự đồng cảm trong team. Khi các cảm xúc được bộc lộ, team cũng dễ nhìn ra nguyên nhân gốc gây stress, bug dồn cuối Sprint và thiếu giao tiếp. Các kỹ thuật như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về hành động hơn cảm xúc nên chưa xử lý được vấn đề tinh thần đang âm; Sailboat và Timeline mang tính phân tích dài hạn, ít tác động trực tiếp vào việc “mở khóa” cảm xúc của team ngay lúc này.

Bài 5:

- Mục tiêu – Tìm kiếm sản phẩm

- Mục tiêu của Sprint Review là xác nhận tính năng tìm kiếm hoạt động đúng, trả kết quả nhanh và chính xác. Nhóm muốn lấy phản hồi về giao diện, trải nghiệm người dùng và độ phù hợp của kết quả. Đồng thời xác định các cải tiến cần ưu tiên như gợi ý từ khóa hay bộ lọc nâng cao.

- 1 phút mở đầu cuộc họp

- Product owner: Trong Sprint này, Sprint Goal của chúng ta là hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm. Đây là tính năng quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua hàng. Hôm nay chúng ta sẽ xem demo và lấy phản hồi

- Scrum master: Buổi Review kéo dài 30 phút, mọi người tập trung vào demo và phản hồi sản phẩm giúp nhóm cải tiến. Đây là cuộc họp cộng tác, không đánh giá cá nhân

- Cách dev demo

- Dev mở giao diện và chỉ vào thanh tìm kiếm. Tiếp theo nhập từ khóa “tai nghe Bluetooth” và nhấn Enter. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm kèm ảnh và giá. Dev giải thích kết quả được sắp theo mức độ liên quan. Sau đó Dev nhập từ khóa không tồn tại để kiểm tra tình huống lỗi. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”. Cuối cùng Dev cho biết tính năng hỗ trợ cả tiếng Việt có dấu và không dấu để tăng độ chính xác.

Bài 6:

  - Tên Retrospective + Kỹ thuật

  - Retro: “Sailboat – Con thuyền Sprint”
Kỹ thuật: Sailboat (Giúp nhìn rõ mục tiêu, gió đẩy, mỏ neo, rủi ro)

  - Agenda 90 phút

  Khởi động – Icebreaker (10 phút)
Cả team chọn 1 từ mô tả Sprint vừa rồi.

  Vẽ Sailboat & Thu thập ý kiến (20 phút)

- Gió (Điều tốt)

- Mỏ neo (Cản trở: họp muộn, spillover, bug muộn…)

- Đá ngầm (Rủi ro)

  Thảo luận & Gom nhóm vấn đề (20 phút)
Gom các ý trùng nhau: task spillover, Daily muộn, ít cải tiến…

  Chọn vấn đề ưu tiên (10 phút)
Vote chấm điểm.

  Đưa ra Action Items (25 phút)
Cả team đề xuất, Scrum Master tổng hợp.

  Kết thúc (5 phút)
Câu 1 từ mô tả Retro.

  - 5 Action Items

    - Dev A – Chuẩn bị Daily trước 5 phút – Áp dụng từ Sprint kế – Đo: Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90%

    - Tester B – Báo bug trước 17h hằng ngày – Bắt đầu ngay Sprint tới – Đo: Không còn bug dồn cuối Sprint

    - Cả team – Thêm buffer 10% effort để tránh spillover – Sprint kế – Đo: Số task spillover ≤ 1

    - Scrum Master – Tạo mục “Improvement Corner” trong Sprint Planning – Sprint tới – Đo: ≥ 3 ý kiến cải tiến mỗi Sprint

    - Dev lead – Review tiến độ task 2 lần/ngày – Bắt đầu Sprint tới – Đo: Task chậm được phát hiện sớm

Bài 7:

| Kỹ thuật | Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 3 cột: Nên bắt đầu – Ngừng – Tiếp tục | 45–60 phút | Team cần rõ ràng hành động | Rất đơn giản, dễ ra action | Ít chiều sâu, thảo luận hạn chế |
| Sailboat | Thuyền – Gió – Mỏ neo – Đá ngầm – Đảo mục tiêu | 60–90 phút | Team cần nhìn toàn cảnh Sprint | Hình ảnh trực quan, gợi mở nhiều ý | Tốn thời gian, dễ lan man |
| Mad – Sad – Glad | 3 cảm xúc: Giận – Buồn – Vui | 45–60 phút | Team muốn chia sẻ cảm xúc | Giúp team “xả” tích tụ, hiểu nhau | Thiếu định hướng action |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 4 phần: Thích – Học được – Thiếu – Mong muốn | 60 phút | Team cần phân tích học được gì | Cân bằng cả tích cực & thiếu sót | Dễ bị chung chung |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 4 ô: Giữ – Thêm – Nhiều hơn – Ít hơn | 45–60 phút | Team muốn tối ưu quy trình | Rõ ràng, trực tiếp, dễ ra action | Dễ thiên về ý kiến cá nhân |

Bài 8:

1. Câu mở đầu để lấy lại không khí

“Mọi người ơi, Retro là nơi nhìn vào quy trình, không phải con người. Tất cả ý kiến đều quan trọng, nên từ giờ chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề, không tập trung vào ai.”

2. Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

→ Silent Writing + Timeline sự kiện (không ghi tên).

Cách triển khai:

- Mỗi người viết vấn đề ra giấy trong im lặng, chỉ mô tả sự kiện, không ghi tên ai (2–3 phút).

- Scrum Master gom lại và sắp theo timeline.

- Cả nhóm phân tích quy trình dựa trên sự kiện, không dựa vào cá nhân.

→ Tự động giảm cãi nhau, giảm đổ lỗi.

3. Ba câu “thần chú” khi có người đổ lỗi

### 1) “Mình muốn giữ trọng tâm vào quy trình, không phải vào cá nhân.”

### 2) “Bạn mô tả lại điều này dưới dạng sự kiện giúp mình nhé, không nhắc tên ai.”

### 3) “Nếu đổi tên người thành ‘team’, câu nói đó có còn đúng không? Nếu có thì ta sửa quy trình.”

4. Action Items giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Áp dụng rule mới: Retro không được nhắc tên cá nhân | Sprint kế tiếp | 100% sticky notes không ghi tên |
| Dev & Test | Tạo checklist DoR + DoD chung để giảm hiểu lầm | Trong 1 tuần | Giảm tranh luận dev–test |
| Tester | Báo bug theo chuẩn (steps – expected – actual) | Sprint kế | Dev & PO đánh giá độ rõ ràng |
| Developer | Ghi rõ commit + note rủi ro code | Ngay Sprint mới | Giảm 20–30% tranh cãi trách nhiệm |
| Cả team | Weekly sync 10 phút Dev–Test để tránh bug báo muộn | Hàng tuần | Không còn bug dồn ngày cuối |